ANNEMS AI MARKETING DEPARTMENT

Dokumen Arahan untuk Aiman — Versi 1.0

Annems Leadership Solution Sdn Bhd · annemsleadership.com · September 2026

# Objektif

Automatekan kerja harian marketing Annems supaya marketing jalan sendiri, manusia hanya approve. Strategy dan hala tuju kekal dengan Ibu Hanim dan Aiman — AI buat kerja repetitive: baca data, jaga ads, sediakan creative, rekod pembelajaran.

Fokus V1: kempen Sesi Diagnosis dan pipeline BSS Program. Bukan multi-client, bukan SaaS — untuk Annems sahaja dulu.

# Pasukan: 7 Staff AI, 2 Fasa

| # | Staff AI | Kerja dia | Fasa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengumpul Data | Tarik nombor dari Meta Ads & GHL setiap hari, simpan dalam database. (Bukan AI — code biasa. Asas segalanya.) | 1 |
| 2 | Performance Analyst | Baca nombor tu, terangkan apa berlaku & kenapa: creative lesu, audience penat, atau landing page bermasalah. | 1 |
| 3 | Monitoring / Alert | Jaga sepanjang hari. Spend naik tapi lead kosong, atau CPL melonjak — terus WhatsApp Aiman. | 1 |
| 4 | Penulis Iklan | Bila perlu creative baru: idea + ayat + gambar sekali gus. Sediakan 2–3 pilihan untuk Aiman pilih. | 1 |
| 5 | Creative QA | Tapis gambar sebelum sampai ke Aiman: typo, logo salah, muka pelik AI, tak ikut brand. Aiman tengok yang elok sahaja. | 1 |
| 6 | Learning Memory | Rekod automatik setiap keputusan: ad mana menang, kenapa, apa next test. Simpanan ilmu untuk 6–12 bulan depan. | 2 |
| 7 | CRM Agent | Sambung ads dengan hasil sebenar dalam GHL: lead mana jadi qualified, appointment, sale. Supaya kita tahu ad mana bawa duit, bukan sekadar lead murah. | 2 |

Nota penting: Staff 6 & 7 (Fasa 2) hanya dibina selepas Fasa 1 terbukti dipakai DAN pipeline GHL berdisiplin (setiap lead ditanda qualified / appointment / closed dengan konsisten). Sementara itu, Aiman tag setiap ad dalam spreadsheet: konsep, angle, format — data ni jadi makanan Learning Memory nanti.

# Peraturan Approval (Governance)

| AI boleh buat sendiri | WAJIB approval manusia |
| --- | --- |
| Report harian, analisis, idea creative, gambar, tagging, alert | Publish ad, pause ad, ubah budget, sebarang mesej kepada pelanggan |

Semua approval melalui WhatsApp/Telegram — mesej ringkas, butang Ya/Tidak. Tak perlu buka dashboard.

# Pengalaman Harian (Bila Dah Siap)

- Pagi: report ringkas masuk WhatsApp — spend semalam, lead, CPL, ad terbaik & terlemah, cadangan tindakan hari ini.

- Siang: Monitoring jaga. Ada masalah → alert dengan diagnosis, bukan sekadar “prestasi menurun”.

- Bila perlu creative: 2–3 pilihan siap (ayat + gambar, dah lulus QA). Aiman pilih, approve, naik.

# Jadual Pembinaan

- Bulan 1 — Mata: Pengumpul Data + report pagi automatik. Sistem mesti nampak dulu sebelum bertindak.

- Bulan 2 — Telinga: Performance Analyst penuh + Monitoring/Alert.

- Bulan 3 — Tangan: Penulis Iklan + Creative QA. Kilang creative masuk terakhir, bukan pertama.

- Bulan 4–6 — Fasa 2: Learning Memory + CRM Agent, jika syarat dipenuhi.

# Kos & Alat

Anggaran operasi: RM700–1,100 sebulan (AI API, database, hosting). Alat: OpenAI API, Supabase, Railway/n8n, Meta API, GHL API. Aiman bina menggunakan Claude Code sebagai co-builder. Syarat wajib: setiap bahagian didokumenkan — sistem ni tak boleh hidup dalam kepala Aiman sahaja.

# Ukuran Kejayaan — Semakan Hari ke-90 Selepas Live

- Report pagi betul-betul dibaca dan diguna setiap hari.

- Sekurang-kurangnya 3 keputusan creative diubah berdasarkan data sistem.

- Trend CPQL (kos per lead berkualiti) dapat diukur dengan jelas.

Kill criteria: kalau tiga-tiga tak tercapai, kita berhenti dan nilai semula — tanpa sentimen. Sistem yang tak dipakai ialah liabiliti, bukan aset.

Disediakan untuk Ibu Hanim · Annems Leadership Solution Sdn Bhd · Sulit & Dalaman